Отчет главы управы района

Орехово-Борисово Северное о результатах деятельности управы района Орехово-Борисово Северное

города Москвы в 2024 году

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Положением об управе района Орехово-Борисово Северное   города   Москвы, постановлением Правительства города Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию предлагается отчет «О результатах деятельности управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в 2024 году».

1. Благоустройство дворовых территорий

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ районов" в целях реализации в 2024 году программных мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов выполнены работы на сумму 133 324 174,17 руб. по благоустройству 18 дворовых территорий:

Генерала Белова ул., д. 29, корп. 2:

- Ремонт:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием –425 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня – 16 пог.м.;

- Устройство:

- асфальтобетонного покрытия проезда – 225 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 211 кв.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием –60 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 672 пог.м.;

- МАФ (скамейка-качели) на дворовой территории – 2 шт.;

- лавочек – 6 шт.;

- урн – 10 шт.

Генерала Белова ул., д. 33/19:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проезда – 2419 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 715 кв.м.;

- тренажерной площадки с заменой синтетического покрытия – 40 кв.м.;

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 156 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –400 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 220 пог.м;

- ограждения спортивной площадки – 88 пог.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 275,6 кв.м.;

- тренажерной площадки (расширение) и устройство синтетического покрытия - 100 кв.м.;

- детской площадки (расширение) с синтетическим покрытием – 44 кв.м.;

- площадки, с покрытием «искусственная трава» – 266 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 75 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 1912 пог.м.;

- МАФ на детской площадке - 6 шт.;

- лавочки на детской площадке – 4 шт.;

- урны на детской площадке – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 8 шт.;

- урны на дворовой территории – 8 шт.;

- спортивного оборудования - 2 шт.;

- тренажеров – 6 шт.;

- лавочки на тренажерной и спортивной площадках– 4 шт.;

- урны на тренажерной и спортивной площадках – 4 шт.;

Шипиловская ул., д. 34, корп. 2:

- Ремонт:

- детских площадок с заменой синтетического покрытия – 744 кв.м.;

- спортивной площадки с заменой синтетического покрытия – 438 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 110 кв.м.;

- Замена:

-бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 261 пог.м;

- ограждения спортивной площадки – 96 пог.м.;

- Устройство:

-детской площадки с заменой покрытия «искусственная трава – 30 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 75 кв.м.;

-площадки с асфальтобетонным покрытием – 14 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 79 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 303 пог.м.;

- игрового комплекса –2 шт.;

- МАФ на детской площадке - 5 шт.;

- лавочки на детской площадке – 6 шт.;

- урны на детской площадке – 6 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 8 шт.;

- урны на дворовой территории – 8 шт.;

- спортивного оборудования - 2 шт.;

- тренажеров – 7 шт.;

- лавочки на тренажерной и спортивной площадках– 5 шт.;

- урны на тренажерной и спортивной площадках – 5 шт.;

Шипиловская ул., д. 42/30:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 360 кв.м.;

- лестницы с асфальтобетонным покрытием – 16 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 110 кв.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 12 кв.м.;

- детской площадки (расширение) – 11 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 36 кв.м;

- ограждения детской площадки – 87 пог.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня – 110 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 150 пог.м;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 54 пог.м.;

- игрового комплекса 1 шт.;

- МАФ на детской площадке – 7 шт.;

- лавочки на детской площадке – 6 шт.;

- урны на детской площадке – 6 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 2 шт.;

- урны на дворовой территории – 2 шт.;

Борисовский пр., д. 34:

- Ремонт:

- проезда с асфальтобетонным покрытием – 47,3 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 190 пог. м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –22 пог.м.;

- Устройство:

- парковочных карманов с асфальтобетонным покрытием – 1847 кв.м.

Борисовский пр., д. 36, корп. 1:

- Ремонт:

- проезда с асфальтобетонным покрытием – 46,5

- детских площадок с заменой синтетического покрытия – 471 кв.м.;

- спортивной площадки с заменой синтетического покрытия – 981 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 530 кв.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 12 кв.м.;

- парковочных карманов с асфальтобетонным покрытием – 1100 кв.м.

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 25 кв.м;

- ограждения детских площадок – 161 пог.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 154 кв.м.;

- габионов;

- Замена:

- бортового дорожного камня – 93 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 341 пог.м;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 884 пог.м.;

- игрового комплекса - 2 шт.;

- МАФ на детских площадках – 9 шт.;

- тренажеры – 6 шт.;

- лавочки на детских площадках – 10 шт.;

- урны на детских площадках – 10 шт.;

- лавочки на спортивной, тренажерной площадках – 4шт.;

- урны на спортивной, тренажерной – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 10 шт.;

- урны на дворовой территории – 10 шт.;

- МАФ на дворовой территории (скамейка-качели) – 2 шт.;

- топиари – 1 шт.;

- спортивное оборудование (хоккейная коробка) – 1 шт.;

- спортивное оборудование – 6 шт.

Борисовский пр., д. 36, корп. 2:

- Демонтаж:

- детской площадки– 117 кв.м.;

- Ремонт:

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 81 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 230 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –16 пог.м.;

- Устройство:

- рулонного газона – 52 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 60 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 386 пог.м.;

- МАФ на дворовой территории (скамейка-качели) - 2 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 8 шт.;

- урны на дворовой территории – 12 шт.;

Борисовский пр., д. 36, корп. 3:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия въезда МГСА – 55 кв.м;

- Замена:

- бортового дорожного камня –10 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 245пог.м.;

- парковочных карманов с асфальтобетонным покрытием – 1636 кв.м.;

Борисовский пр., д. 38, корп. 1:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проезда – 1358 кв.м;

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 54 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 483 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –396 пог.м.;

- Устройство:

- парковочных карманов с асфальтобетонным покрытием – 1579 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 169 кв.м.;

- детской площадки с синтетическим покрытием -154 кв.м.;

- площадки с асфальтобетонным покрытием – 15 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 30 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 65 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 1129 пог.м.;

- игрового комплекса –2 шт.;

- МАФ на детской площадке - 2 шт.;

- лавочки на детской площадке – 4 шт.;

- урны на детской площадке – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 6 шт.;

- урны на дворовой территории – 6 шт.;

Борисовский пр., д. 42, корп. 1:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия въезда МГСА – 30 кв.м;

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 150 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 87 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –65 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 79 пог.м;

- Устройство:

- парковочных карманов с асфальтобетонным покрытием – 1016 кв.м.;

- рулонного газона – 150 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 49 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 66 пог.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 100 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня –272 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 4 шт.;

- лавочки на детских площадках – 4 шт.;

- урны на детских площадках – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 3 шт.;

- урны на дворовой территории – 3 шт.;

Борисовский пр., д. 44, корп. 1, 2:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия –420 кв.м.;

- спортивной площадки с устройством синтетического покрытия –180 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием –950 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –756 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 206 пог.м;

- Устройство:

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 160 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием –260 кв.м.;

- спортивных площадок с синтетическим покрытием – 264 кв.м.;

- детской площадки с синтетическим покрытием – 160 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 30 кв.м.;

- ограждения спортивной площадки – 68 пог.м.;

- рулонного газона – 120 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня –1168 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детских площадках - 12 шт.;

- лавочки на детских площадках – 7 шт.;

- урны на детских площадках – 7 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 16 шт.;

- урны на дворовой территории – 16 шт.;

- спортивного оборудования - 4 шт.;

- тренажеров – 7 шт.;

- лавочки на тренажерной и спортивной площадках– 2 шт.;

- урны на тренажерной и спортивной площадках – 2 шт.;

- топиари – 3 шт.;

- Посадка деревьев – 50 шт.

Борисовский пр., д. 44, корп. 3:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия –236 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 572 кв.м.;

- лестниц с асфальтобетонным покрытием – 19+31,1+10 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –215 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 89 пог.м;

- Устройство:

- зоны отдыха с заменой покрытия из брусчатки на асфальтобетонное покрытие - 57 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 145 кв.м.;

- клумбы – 3 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 20 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 78 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 925 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 5 шт.;

- лавочки на детской площадке – 4 шт.;

- урны на детской площадке – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 10 шт.;

- урны на дворовой территории – 10 шт.;

Борисовский пр., д. 46, корп. 1:

- Ремонт:

- газона – 1000 кв.м.

Ореховый бул., д. 23, корп. 1, 2:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 99 кв.м.;

- лестницы с асфальтобетонным покрытием – 2,9 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –13 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 80 пог.м;

- Устройство:

- детской площадки (расширение) с устройством синтетического покрытия – 221 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием –91 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 67 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня –188 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 4 шт.;

- лавочки на детской площадке – 6 шт.;

- урны на детской площадке – 6 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 12 шт.;

- урны на дворовой территории – 12 шт.;

- Посадка деревьев – 25 шт.

Ореховый бул., д. 25:

- Ремонт:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 365 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 365 пог.м.;

Домодедовская ул., д. 5, корп. 3:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 400 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –96 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 114 пог.м;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 32 кв.м.;

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 36 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 68 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 64 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 7 шт.;

- лавочки на детской площадке – 4 шт.;

- урны на детской площадке – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 8 шт.;

- урны на дворовой территории – 8 шт.;

Домодедовская ул., д. 11, корп. 1:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 400 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 124 кв.м.;

- Замена:

- бортового дорожного камня –144 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 108 пог.м;

- Устройство:

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 49 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 75 пог.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 16 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 8,5 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 25 пог.м.;

- игрового комплекса –2 шт.;

- МАФ на детской площадке - 7 шт.;

- лавочки на детской площадке – 4 шт.;

- урны на детской площадке – 4 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 12 шт.;

- урны на дворовой территории – 12 шт.;

- топиари – 2 шт.;

Домодедовская ул., д. 18:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 500 кв.м.;

- лестницы с асфальтобетонным покрытием – 25кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 500 кв.м.;

- Замена:

- бортового садового камня – 415 пог.м.;

- бортового камня на детской/спортивной/тренажерной площадке – 155 пог.м;

- Устройство:

- детской площадки с покрытием «искусственная трава» - 49 кв.м.;

- ограждения детской площадки – 80 пог.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 30 пог.м.;

- игрового комплекса –1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 7 шт.;

- лавочки на детской площадке – 8 шт.;

- урны на детской площадке – 8 шт.;

- лавочки на дворовой территории – 6 шт.;

- урны на дворовой территории – 6 шт.;

- топиари – 1 шт.;

За счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов – 13 967 кв. м., тротуаров – 2 250 кв. м., устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров – 25 кв.м., а также замене и установке дорожного бортового камня – 4 880 пог.м. по 9 адресам на сумму 29 562 500,00 руб. по следующим адресам:

- Борисовский пр. д.36 к.1

- Борисовский пр. д.36 к.2

- Борисовский пр. д.36 к.3

- Борисовский пр. д.44 к.1,2

- Борисовский пр. д.44 к.3

- Борисовский пр. д.46 к.1

- Генерала Белова ул. д.29 к.2

- Ореховый бульвар д.23 к.1,2

- Ореховый бульвар д.25

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий проводились работы по ремонту и понижению газонов, с последующим устройством рулонного газона общей площадью 26 850 кв.м. на 18 дворовых территориях.

В том числе за счёт средств дополнительного финансирования (дополнительно к основной программе благоустройства) выполнены работы по локальным мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов на придомовых территориях по адресу: ул. Маршала Захарова д.23., по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов – 1 645,1 кв. м., а также замене и установке дорожного бортового камня – 546 пог.м. по адресу: Борисовский проезд д.46 корп.1, на сумму 4 002 591,39 руб.

В рамках благоустройства дворовых территорий Южного административного округа за счет средств РГС на сумму 5 432 188,99 руб. в 2024 году выполнены работы по адресам:

Каширское ш., д. 84, корп. 1

- ремонт синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания - 440 кв.м.;

- ремонт синтетического покрытия на спортивной площадке с устройством основания – 450 кв.м.;

Генерала Белова ул., д. 21

- установка бортового камня (дорожный) – 96 пог.м.;

- устройство гостевых парковочных карманов - 516,5 кв.м.;

Генерала Белова ул., д. 25

- установка бортового камня (дорожный) - 106 пог.м.;

- устройство гостевых парковочных карманов – 586 кв.м.;

  - Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений

В рамках реализации программы комплексного благоустройства в 2024 году проведены работы по благоустройству территорий 2 образовательных учреждений:

Ремонт покрытия стадиона ГБПОУ "Юридический колледж" по адресу: ул. Шипиловская д. 17 корп. 1:

- замена и устройство покрытия искусственная трава – 1 064 кв.м.;

-  установка мячеулавливающих сеток 6х30 м - 2 шт.

Комплексное благоустройство территории образовательного учреждения по адресу: Борисовский проезд, д. 46 корп. 2, д/с № 939:

- Ремонт:

- асфальтовых покрытий - 1700 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием– 400 кв.м.;

- газона (рулонный) - 4400 кв.м.;

- контейнерной площадки с местом хранения ПГМ - 2 шт.;

- синтетического покрытия с устройством основания - 236 кв.м.;

- площадка для тихого отдыха с асфальтобетонным покрытием - 58,4 кв.м.;

- Замена:

- бортового камня – 682,8 пог.м.;

- ограждения вокруг образовательного учреждения - 433,3 пог.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 6 кв.м.;

- газона (рулонный)– 227,4 кв.м.;

- синтетического покрытия с устройством основания - 60 кв.м.;

- синтетического покрытия с устройством основания– 560 кв.м.;

- покрытия «искусственная трава» с устройством основания – 100 кв.м.;

- Установка:

- бортового камня (дорожный) – 1100 пог.м.;

- игровой комплекс – 4 шт.;

- МАФ на верандах – 28 шт.;

- МАФ на детской площадке – 3 шт.;

- спортивное оборудование – 3 шт.;

- теневой навес – 8 шт.;

- лавочки – 15 шт.;

- урны – 14 шт.

- Посадка деревьев, кустарников - 109 шт.

В связи с дополнительной потребностью за счет средств дополнительного финансирования проведен ремонт металлического ограждения с облицовкой поликарбонатом по адресу: Борисовский проезд д. 46 корп. 2 общей площадью 840 кв.м.

Сумма строительно-монтажных работ по объектам, включая средства дополнительного финансирования составила 33 697 198,00 руб.

1.2 Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков

В рамках программы благоустройства городских территорий вдоль дорожно-уличной сети по улицам Генерала Белова, Борисовскому и Шипиловскому проездам выполнены работы по благоустройству улично-дорожной сети и прилегающей территории.

В рамках благоустроительных работ выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и дорожно-тропиночных сетей, парковочных пространств; замене/установке бортового дорожного камня; замене опор освещения; ремонту и устройству газонов; реконструкции и устройству лестничных маршей с установкой поручней; реконструкции двух детских и одной спортивной площадок (по улице Генерала Белова); устройству пешеходных переходов и установке искусственных дорожных неровностей.

1.3. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок

На территории района расположены 135 дворовых территорий, общей площадью 1 934 412,8762 кв. м., 151 контейнерная и 14 бункерных площадок, площадка для выкатных контейнеров - 1 шт., 162 детских и 77 спортивных площадок.

В зимний период уборке подлежит 794 143,11 кв.м., из них механизированной 152 569,51 кв.м., ручной 641 573,6 кв.м.

В летний период уборке подлежит 1 678 078,836 кв.м., из них механизированной 152 569,51 кв.м., ручной 1 525 509,326 кв.м.

Территория района имеет 5 мастерских участков, укомплектованных полным штатным составом специалистов, обеспечивающих своевременное выполнение работ по текущему содержанию дворовых территорий, а также необходимым инвентарем для работы в зимний и летний периоды. Общая штатная численность дворников по району составляет 326 чел., что обеспечивает бесперебойную работу коммунальных систем в части санитарно-технического содержания территорий.

В работах по уборке территорий задействовано 23 единицы уборочной техники, в том числе 11 тракторов, 1 тротуароуборочная единица, 3 самосвала и 8 погрузчиков, также при ручной уборке подведомственных территорий в зимний период используются 280 снегоуборщиков, 165 тележки-дозатора для распределения противогололедного материала.

В рамках исполнения требований распоряжения Департамента ЖКХиБ от 28.12.2016 № 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды" и постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП организованы работы по ежедневной ручной и механизированной уборке дворовых территорий. Работы по текущему санитарному содержанию контейнерных и бункерных площадок ведутся в постоянном режиме, складирование мусора и снега у контейнерных и бункерных площадок не допускается. Вместе с тем, в ежедневном режиме осуществляются регламентные операции по уборке детских, спортивных и тренажерных площадок.

В весенне-летний период выполнены работы по ремонту (восстановлению) посевных газонов с внесением растительного грунта и посевом семян общей площадью 17 000 кв.м, проведены работы по ремонту 13 072,38 кв.м локальных разрушений асфальтобетонных покрытий, проведены работы по ремонту 60 малых архитектурных форм, расположенных на детских площадках и придомовых территориях, также проведены работы по замене урн в количестве 187 шт.

На территории района расположены 150 контейнерных площадок, в ежедневном режиме осуществляются работы по прометанию и уборке контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, 14 площадок для размещения бункеров для сбора крупногабаритного мусора, закрепленные в системе АСУ ОДС. На основании заключенного государственного контракта вывоз и обслуживание бункеров осуществляется мусоровывозящей организацией ГУП «Экотехпром», в лице ООО ГК «СЭТ» действующего на основании Договора на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Южного административного округа города Москвы.

В весенний и осенний период на территории района проводились работы по уборке опавшей листвы. С апреля по октябрь вывезено 2 шт. 20-ти кубовых бункеров-накопителей, 13 шт. 27-ти кубовых бункеров-накопителей, 3 шт. 37-ти кубовых бункеров-накопителей, что составляет 502 м3 смета листвы, вывезенной с территории района.

В весенне-летний период мусоровывозящей организацией ООО «ГК СЭТ» проведена промывка контейнеров.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов производился в соответствии с договорами, заключенными с мусоровывозящей компанией, оформленных с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных законодательных актов Российской Федерации и города Москвы, на основании процедуры определения Исполнителя – Открытого конкурса в электронной форме.  Вывоз ТБО осуществлялся ежедневно согласно утвержденного графика.

В зимний период 2024 года с территории района вывезено 15 253,4 куб. м. снега на стационарные снегоплавильные пункты АО «Мосводоканал» по адресу: Каширское шоссе, д. 80Г, стр. 1.

  - Установка опор освещения

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы проведены работы по установке 26 опор освещения на территории района:

- Борисовский пр-д, д. 3, корп. 1 – 13 шт.;

- Борисовский пр-д, д. 7 – 4 шт.;

- Борисовский пр-д, д. 9, корп. 3 – 1 шт.;

- Ореховый б-р, д. 11, корп. 1 – 8 шт.;

1.5. Капитальный ремонт

В рамках «Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Москвы на 2015-2044 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014, Фондом капитального ремонта города Москвы реализован капитальный ремонт в 26-и многоквартирных домах, в том числе замена лифтового хозяйства:

Управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила работы по капитальному ремонту 4-х МКД, а именно:

- в рамках договора ПКР-012351-23 от 24.10.2023 по адресу: Борисовский проезд, д. 16 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт крыши.

- в рамках договора ПКР-012354-23 от 24.10.2023 по адресу: Борисовский проезд, д. 9, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

2. Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали).

- в рамках договора ПКР-012352-23 от 24.10.2023 по адресу: Борисовский проезд, д. 3 корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт крыши.

- в рамках договора ПКР-012355-23 от 24.10.2023 по адресу: ул. Шипиловская, д. 25, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

2. Ремонт систем водоотведения (канализация) (магистрали);

3. Ремонт систем водоотведения (канализация) (стояки).

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Работы завершены в установленные сроки.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов одновременно выполнялись подрядными организациями ФКР Москвы в 6-ти МКД:

-  Подрядной организацией ООО «ТрансРегионСервис»» в рамках договора ПКР-012353-23 от 30.10.2023 по адресу: Борисовский пр., д. 9, корп. 2 выполнены следующие виды работ (системы):

1.Ремонт фасада.

-   Подрядной организацией ООО «СПЕЦСТРОЙ» в рамках договора КР-008291-22 от 15.06.2023 по адресу: ул. Домодедовская, д. 22, корп. 1 выполнялись следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада. Работы не завершены, ФКР договор расторг за нарушение сроков производства работ. ФКР инициированы конкурсные процедуры на завершение работ в 2025 г.

-  Подрядной организацией ООО «Промстройсервис» в рамках договора КР-008249-23 от 23.05.2023 по адресу: Каширское шоссе, д. 84, корп. 1 выполнялись следующие виды работ (системы):

1.Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2.Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

3.Ремонт систем водоотведения (канализация) (стояки).

Работы не завершены и неприняты в эксплуатацию. Договор расторгнут.

- Подрядной организацией ООО «ГраньСервис» в рамках договоров КР-013720-24 от 26.02.2024 по адресу: Каширское шоссе, д. 90, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт крыши;

2. Ремонт фасада.

- Подрядной организацией ООО «ИнвестСтрой» в рамках договоров КР-009109-24 от 04.03.2024 по адресу: ул. Шипиловская д. 20 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт крыши;

2. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «СТТК» в рамках договора КР-012397-23 от 13.11.2023 по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 1 выполнялись следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (магистрали);

2. Ремонт систем горячего водоснабжения (магистрали);

3. Ремонт водоотведения (канализация) (магистрали);

4. Ремонт фасада.

Работы не завершены, ведется сдача объекта. Фасад принят.

Замена лифтового оборудования в рамках капитального ремонта

общедомового имущества.

Замена лифтового оборудования реализована в 16 МКД, что составило                    53 лифта по следующим адресам:

1. ул. Шипиловская д. 3, подъезд № 4 (1 лифт) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

2. ул. Шипиловская д. 6, корп. 3, подъезд № 4 (1 лифт) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

3. ул. Шипиловская д. 14, подъезд № 3 (1 лифт) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

4. ул. Шипиловская д. 18, подъезд № 5 (1 лифт) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

5. ул. Шипиловская д. 20, подъезд № 1 (1 лифт) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

6. Ореховый бул. д. 7, корп. 1, подъезд № 8, 9 (2 лифта) - подрядной организацией ООО «СП «Практика» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

7. Каширское шоссе д. 90, корп. 3, подъезд № 3 (1 лифт) - подрядной организацией ООО «СП «Практика» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений;

8. Каширское шоссе д. 106, подъезды № 1 - 5 (10 лифтов) - подрядной организацией ООО «УК «ДомСервис-СВ» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

9. ул. Домодедовская д. 1, корп. 1, подъезды № 2 - 12, 14 (12 лифтов) - подрядной организацией ООО «Трансэнерго» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

10. ул. Домодедовская д. 18, корп. 2, подъезды № 1, 2 (4 лифта) - подрядной организацией АО «Мослифт» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

11. ул. Домодедовская д. 20, корп. 1, подъезды № 1, 2 (4 лифта) - подрядной организацией ООО «Трансэнерго» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

12. ул. Домодедовская д. 20, корп. 2, подъезды № 1, 2 (4 лифта) - подрядной организацией ООО «Трансэнерго» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

13. ул. Домодедовская д. 20, корп. 3, подъезд № 12 (1 лифт) - подрядной организацией ООО «Трансэнерго» выполнена замена лифта, ремонт лифтовых и машинных помещений.

14. ул. Маршала Захарова д. 17, корп. 1, подъезды № 3, 4 (2 лифта) - подрядной организацией ООО «СП «Практика» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

15. ул. Маршала Захарова д. 17, корп. 2, подъезды № 7, 8 (2 лифта) - подрядной организацией ООО «СП «Практика» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

16. ул. Маршала Захарова д. 21, корп. 1, подъезды № 1 - 6 (6 лифтов) - подрядной организацией ООО «СП «Практика» выполнена замена лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений.

Ремонт кровельного покрытия

Герметизация межпанельных заполнений.

В рамках текущей эксплуатации жилищного фонда управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила ремонт кровельного покрытия 1726 кв.м и герметизацию межпанельных швов 2285 п.м. в 123 - х квартирах.

1.6. Планово-текущий ремонт подъездов

Согласно титульному списку, утвержденному префектурой ЮАО, в районе в 2024 году выполнен и принят МЖИ по ЮАО г. Москвы ремонт 110 подъездов, расположенных в 20 многоквартирных домах по адресам:

1. Борисовский проезд, д. 15, корп. 1;

2. Борисовский проезд, д. 15, корп. 2;

3. Борисовский проезд, д. 36, корп. 1;

4. Борисовский проезд, д. 36, корп. 2;

5. Ореховый бульвар, д. 21, корп. 1;

6. Борисовский проезд, д. 7;

7. ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 2;

8. ул. Маршала Захарова, д. 11;

9. Борисовский проезд, д. 26;

10. ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3;

11. Борисовский проезд, д. 36, корп. 4;

12. ул. Домодедовская, д. 18;

13. Каширское шоссе, д. 90, корп. 3;

14. Каширское шоссе, д. 94, корп. 3;

15. ул. Маршала Захарова, д. 21, корп. 2;

16. ул. Шипиловская, д. 20;

17. ул. Шипиловская, д. 13;

18. ул. Шипиловская, д. 18;

19. ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2;

20. ул. Шипиловская, д. 34, корп. 2.

В рамках планового текущего ремонта подъездов многоквартирных домов выполнены следующие виды работ:

1- Входная группа

- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;

- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;

- ремонт и окраска плит козырьков с восстановлением гидроизоляционного покрытия;

- ремонт входных металлических дверей (утепление, уплотнение по периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и надежными запирающими устройствами);

- обеспечение доски объявлений при входе в подъезд.

2- Конструктивные элементы подъезда

- ремонт кровельного покрытия над подъездом перед началом работ в целях предотвращения залитий;

- ремонт и окраска чердачных и подвальных дверей;

- ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);

- восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;

- ремонт и окраска деревянных оконных рам на лестничных клетках;

- ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);

- ремонт и окраска стен, потолков приквартирных и лифтовых холлов, черной лестницы с предварительным выполнением подготовительных работ.

1.7. В рамках городской программы «Доступная среда» в 2024 году

Ежегодно на территории ЮАО в рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», выполняется работа по установке ППИ. В 2024 г. выполнена установка по 1 адресу:

- Борисовский пр. д. 46, корп. 1, под. 4.

Заказчик работ – ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» (ГКУ «УКРиС»), Генподрядчик - ООО «Монолит». Приемка работ состоялась 24.11.2024. На баланс ГБУ «Жилищник ОБС» не передана.

1.8. В рамках реализации программы энергосбережения в 2024 году автоматизированные узлы управления системой центрального отопления в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник» не устанавливались.

В 2024 году ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в рамках проведения дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы на сумму 10 830 600,00 рублей выполнены работы по ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 3 многоквартирных жилых домах по адресам:

- ул. Маршала Захарова, д. 6, к. 3 – перенос расширительного бака на ЦТП;

- ул. Шипиловская, д. 1– ремонт подпорной стены;

- Борисовский пр-д, д. 15, к. 2– замена окон в местах общего пользования.

1.9. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда

Подготовка объектов жилого фонда к зимнему периоду эксплуатации 2024-2025 гг. выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденным префектурой ЮАО графиком с соблюдением сроков.

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения в весенне-летний период 2024 года и зимний период 2024-2025 гг. выполнены работы по утеплению жилищного фонда и созданию необходимого температурно-влажностного режима подвальных и чердачных помещений, отремонтированы окна и двери в подъездах и местах общего пользования, утеплены трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях, проверена исправность слуховых окон и жалюзей, произведен ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, проверено состояние продухов цоколей зданий, внутренние водостоки переведены на зимний режим, проверена работа всех устройств газового хозяйства, состояние и исправность противопожарного оборудования.

1.10. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

На территории района расположено 146 жилых строений: 145 многоквартирных дома, находящихся в управлении 36 управляющих организаций (в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» - 113 МКД; в управлении ЧУО - 3 МКД; в управлении 32 ЖСК – 28 МКД; 1 ТСЖ - на самоуправлении), и 1 студенческое общежитие (специализированный фонд):

Список ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных управляющих организаций на территории района Орехово-Борисово Северное

| № п/п | Кол-во обслуживаемых домов | Наименование организации | Количество обслуживаемых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «ПИК-Комфорт» | ул. Маршала Захарова, д. 3 |
| 2 | 2 | ООО «Профновации» | Шипиловский проезд, д. 43, корп. 1 |
|  |  |  | Шипиловский проезд, д. 47 |
| 3 | 1 | ООО «Компания «ВАНИ» | ул. Шипиловская ул., д. 6, корп. 1 |
| 4 | 1 | ТСЖ «Захарово» | ул. Маршала Захарова, д. 20 |
| 5 | 1 | ЖСК «Журналист -2» | Белова Генерала ул., д. 17 |
| 6 | 1 | ЖСК «Апрельский» | Борисовский пр., д. 5 |
| 7 | 1 | ЖСК «Орехово-2» | Борисовский пр., д. 8, корп. 2 |
| 8 | 1 | ЖСК «Подольск» | Борисовский пр., д. 20 |
| 9 | 1 | ЖСК «Свобода» | Борисовский пр., д. 36, корп. 3 |
| 10 | 1 | ЖСК «Орешек» | Домодедовская ул., д. 5, корп. 3 |
| 11 | 1/2 | ЖСК «Феникс» | Домодедовская ул., д. 6, корп. 2 (подъезд 1-6) |
| 12 | 1/2 | ЖСК «Ивушка» | Домодедовская ул., д. 6, корп. 2 (подъезд 7-12) |
| 13 | 1/2 | ЖСК «Пролетарец» | Домодедовская ул., д. 7, корп. 2 (подъезд 9-14) |
| 14 | 1 | ЖСК «Объединенный жилищный кооператив Московского инженерно-физического института» | Захарова Маршала ул., д .6, корп. 3 |
| 15 | 1 | ЖСК «Барнаул» | Захарова Маршала ул., д. 10, корп. 2 |
| 16 | 1 | ЖСК «Пятигорск» | Захарова Маршала ул., д. 12, корп. 3 |
| 17 | 1 | ЖСК «Бухара» | Каширское ш., д. 80, корп. 1 |
| 18 | 1 | ЖСК «Сухуми» | Каширское ш., д. 80, корп. 2 |
| 19 | 1 | ЖСК «Клин» | Каширское ш., д. 82 |
| 20 | 1/2 | ЖСК «Фаза» | Каширское ш., д. 92, корп. 3 (подъезд 1-4) |
| 21 | 1/2 | ЖСК «Проектант» | Каширское ш., д. 92, корп. 3 (подъезд 5-10) |
| 22 | 1 | ЖСК «Юго-Восток» | Каширское ш., д. 98, корп. 2 |
| 23 | 1 | ЖСК «Орехово» | Каширское ш., д. 102, корп. 2 |
| 24 | 1/2 | ЖСК «Ермак» | Ореховый б-р, д. 11, корп. 1 (подъезд 1-8) |
| 25 | 1/2 | ЖСК «Яхонт» | Ореховый б-р, д. 11, корп. 1 (подъезд 9-14) |
| 26 | 1 | ЖСК ГКЭС-2» | Ореховый б-р, д. 23, корп. 1 |
| 27 | 1 | ЖСК «Штиль» | Шипиловская ул., д. 23, корп. 2 |
| 28 | 1 | ЖСК «Родник» | Шипиловская ул., д. 29, корп. 2 |
| 29 | 1 | ЖСК «Шипиловский» | Шипиловский пр., д. 39, корп. 1 |
| 30 | 1 | ЖСК «Орехово-3» | Шипиловский пр., д. 41, корп. 1 |
| 31 | 1 | ЖСК «Ладожск - 2» | Шипиловский пр., д. 41, корп. 2 |
| 32 | 1 | ЖСК «Ладожск» | Шипиловский пр., д. 41, корп. 3 |
| 33 | 1 | ЖСК «Светлячок» | Шипиловский пр., д. 41, корп. 4 |
| 34 | 1 | ЖСК «Орехово-5» | Шипиловский пр., д. 45, корп. 1 |
| 35 | 1 | ЖСК «Орехово-4» | Шипиловский пр., д. 49/1 |

Общежития

| № п/п | Адрес | Управляющая компания/ ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борисовский пр-д, д.19 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»/ студенческое |

Дома жилого фонда района в управлении ГБУ города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Северное"

- ул. Генерала Белова, д. 3, д. 7, корп. 1, д. 13, д. 19, корп. 1, д. 21, д. 25, д. 29, корп. 2, д. 33/19;

- Борисовский проезд, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 2, д. 1, корп. 3, д. 3, корп. 1, д. 7, д. 9, корп. 1, д. 9, корп. 2, д. 9, корп. 3, д. 10, корп. 1, д. 11, корп. 1, д. 11, корп. 2, д. 12, корп. 1, д. 15, корп. 1, д. 15, корп. 2, д. 16, д. 17, корп. 1, д. 22, корп. 1, д. 24, корп. 1, д. 26, д. 34, д. 36, корп. 1, д. 36, корп. 2, д. 36, корп. 4, д. 38, корп. 1, д. 42, корп. 1, д. 44, корп. 1, д. 44, корп. 2, д. 43, корп. 3, д. 46, корп. 1;

- Ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 3, д. 3, д. 7, корп. 2, д. 8, д. 11, корп. 1, д. 18, д. 18, корп. 2, д. 20, корп. 1, д. 20, корп. 2, д. 20, корп. 3, д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 3;

- Ул. Маршала Захарова, д. 7, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 1, д. 11, д. 12, корп. 1, д. 13, д. 14, корп. 1, д. 16, корп. 1, д. 17, корп. 2, д. 17, корп. 1, д. 18, корп. 1, д. 19, д. 21, корп. 1, д. 21, корп. 2, д. 23, д. 27;

- Каширское шоссе, д. 84, корп. 1, д. 86, корп. 2, д. 86, корп. 3, д. 86, корп. 4, д. 88/26, д. 90, корп. 1, д. 90, корп. 3, д. 92, корп. 1, д. 94, корп. 1, д. 94, корп. 2, д. 94, корп. 3, д. 98, корп. 1, д. 100, д. 102, корп. 1, д. 104, д. 106;

- Ореховый бульвар, д. 5, д. 7, корп. 1, д. 7, корп. 2, д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 2, д. 25;

- Ул. Шипиловская, д.1, д. 3, д. 5, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, д. 8, корп. 1, д. 9, д. 10, д. 11, корп. 1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, корп. 2, д. 18, д. 20, д. 22, д. 25, корп. 1, д. 34, корп. 2, д. 36, корп. 2, д. 38, д. 42/30;

- Шипиловский проезд, д. 43, корп. 2, д. 43, корп. 3, д. 43, корп. 4.

Управа района осуществляет координацию деятельности всех управляющих компаний в части подготовки домов к осенне-зимней весенне-летней эксплуатации, а также ремонту подъездов. Также оказывается информационно-разъяснительная помощь в части заполнения порталов «Дома Москвы», ГИС ЖКХ и АСУ ОДС. Планы работы управляющих организаций и отчетные материалы по итогам года размещаются на открытом городском портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru) и ГИС ЖКХ.

Бюджетная субсидия за 2024 год по 105 домам, находящимся в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное», составила 3 249 452 руб. 88 коп.

1.11. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений

Входные группы жилых домов оборудованы дверьми с домофонами, запирающими устройствами и системой видеонаблюдения. Ежедневно проводится 100% проверка жилого фонда на предмет безопасности (опечатывания чердаков и подвалов, исправности запирающих устройств входных дверей). Выявленные нарушения устраняются в ходе проверки.

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности жилого фонда на регулярной основе осуществляется контроль за закрытием и опечатыванием дверей чердачных и подвальных помещений, помещений специального технического назначения и мусорокамер. Двери в подвальные помещения и выходов на чердак оснащены датчиками «Открытия дверей». При открытии дверей сигнал поступает на обслуживающую данный многоквартирный дом ОДС. Доступ посторонних лиц в указанные помещения исключён.

Вместе с тем, для сведения жителей в подъездах многоквартирных домов на информационных стендах «Пожарная безопасность» размещены агитационные материалы (памятки) о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, в том числе и информация о антитеррористической безопасности, правила поведения при пожаре, а также контакты пожарной охраны, МЧС, полиции и иных экстренных аварийных служб.

В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 491, ст. 36 ЖК РФ и в соответствии с пунктами 51, 52, 53, 119, 120 Правил Пожарной безопасности РФ 01-03, на регулярной основе проводятся осмотры приквартирных холлов, эвакуационных выходов с целью недопущения захламлённости.

1.12. Об управлении многоквартирными домами, предоставлении жилищно-коммунальных услуг, содержании объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

Качественное управление многоквартирными жилыми домами обеспечивается консолидацией деятельности сотрудников управы района и управляющих организаций и предусматривает предоставление полного спектра коммунальных услуг (ЖКУ), обеспечивающих решение задач по сохранению в надлежащем состоянии жилого фонда и созданию благоприятных условий для проживания людей. Объем и качество услуг непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые условия жизни, санитарно-гигиенические условия.

В рамках непосредственно надлежащей эксплуатации жилого фонда, управляющие организации района в 2024 году предоставили в полном объеме предусмотренные соответствующими нормативными актами следующие услуги:

- санитарное содержание и текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов в 146 жилых домах, в том числе нежилых помещениях, на основании заключенных договоров с арендаторами и собственниками;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора посредством подрядной организации ООО «ГК СЭТ»;

- подготовили жилые дома и находящиеся в оперативном управлении административные здания к сезонной эксплуатации;

- провели технический осмотр и мелкий ремонт 100 % инженерных систем и конструктивных элементов зданий;

- выполнили 100 % заявок населения, в том числе посредством регистрации в системе ЕДЦ с предоставлением соответствующих отчетов;

- произвели ежемесячную дератизацию технических помещений посредством специализированной организации МГЦД ГУП Дезстанция № 9;

- обеспечили дезинсекцию технических помещений посредством профилирующей организации МГЦД ГУП Дезстанция № 9;

- вместе с тем в полном объеме оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов, предусмотренные соответствующими договорами.

1.13. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах

В 2024 г. в многоквартирных домах района проводилась работа с собственниками помещений по проведению общих собраний собственников. Управляющие организации при содействии и участии сотрудников управы района осуществляли мероприятия, необходимые для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах: уведомляли о проведении общего собрания каждого собственника помещения в данном доме в установленном порядке, а также оформляли необходимые документы по результатам проведения общего собрания и обеспечивали их доведение до сведения собственников помещений в данном доме в порядке, установленном частью 3 статьи 46 ЖК РФ.

Всего в 2024 году в районе проведено 29 собраний по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

1.14. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ и Москвы

Праздничное оформление территории района производится в соответствии с рекомендациями и графиками, утвержденными на заседании Координационного Совета при Правительстве Москвы по-праздничному и тематическому оформлению города на основании постановления Правительства Москвы № 801-ПП от 11.09.2007 «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий».

В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах жилых домов вывешиваются государственный флаг Российской Федерации и флаг города Москвы.

- Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

Решения Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства при префектуре ЮАО выносятся в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов»:

Из 10 протоколов заседания Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в 2024 г. адреса района включены в 3 протокола заседаний.

Демонтированные объекты:

-  металлический тент – 1 шт.

- поддерживающая опора – 1

- металлические гаражи – 21

- бетонная конструкция – 1

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  05.04.2024 Протокол № 2

- поддерживающая опора  по адресу: Борисовский пр-д, д. 38,  корп. 1

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  05.04.2024 Протокол № 2

- бетонная конструкция по адресу: ул. Генерала Белова, вл. 16

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  17.06.2024 Протокол № 4

- металлический тент по адресу: Каширское шоссе, д. 92, коп. 1.

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  22.11.2024 Протокол № 9

- металлические гаражи: ул. Домодедовская, д. 3

Еженедельно в автоматизированной информационной системе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ведется учет земельных участков с нецелевым использованием на основании постановления Правительства Москвы № 819-ПП.

- Гаражное хозяйство

На территории района расположено 28 автостоянок, из них: 22 автостоянки РОО МГСА, 2 автостоянки МООА ЮГ, 2 ГСК, 2 ПАСК, всего на 3064 м/мест.

6 многоярусных гаражей-стоянок на 1224 машино-места:

- ул. Маршала Захарова, д.23, НП "Захарова-23"

- ул. Маршала Захарова, д.2, ООО "Аргумент"

- ул. Маршала Захарова, д.22, ООО "Паркинг Лайн"

- Шипиловский пр-д, д. 43 А, стр.1, ГСК Металлург 18

- Шипиловский пр-д, д. 43 А, стр.2, ГСК Металлург 18

- Каширское  шоссе, д. 94, ТСН «Каширска-94»

3.1. В 2024 году работы по освобождению земельных участков, занимаемых автостоянками не реализовывались, по 63-ПП (с выплатой компенсации) гаражи не демонтировались.

- Транспорт

Через территорию района Орехово-Борисово Северное проходит 14 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта (автобусы). В границах территории района располагаются 2 станции Замоскворецкой линии Московского метрополитена – «Орехово», «Домодедовская».

В непосредственной близости от станции Московского метрополитена «Орехово» по адресу: Шипиловский проезд, вл. 12, расположена ОРП (отстойно-разворотная площадка) конечный пункт автобусных маршрутов ГУП "Мосгортранс".

На пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара по адресу: Ореховый бульвар, владение 15 находится перехватывающая парковка станции метро «Домодедовская» (выход № 1, 5) на 187 машиноместа (из них 19 машиномест для инвалидов).

На территории района функционируют платные парковки по адресам:

- улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Каширское шоссе (дублер - от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской улицей до пересечения с Борисовским проездом).

- Локальные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В целях реализации на территории района в 2024 году локальных мероприятий, в части обеспечения безопасности дорожного движения, за счет средств стимулирования управ районов на сумму 1 464 185,4 рублей выполнены следующие виды работ:

- ул. Шипиловская вл.10 - установка ИДН, установка знаков, устройство тротуаров;

- ул. Домодедовская вл.12 - демонтаж проезда со стороны д.12А, уширение проезда со стороны д.12, обустройство газона, обустройство тротуара, нанесение дорожной разметки 1.3 и 1.11, установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия».

На территории района функционируют платные парковки по адресам:

- улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Каширское шоссе (дублер - от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской улицей до пересечения с Борисовским проездом).

В рамках повышение безопасности дорожного движение на внутридворовых территориях реализованы мероприятия по ограничению паркования транспортных средств по адресам:

- ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 4 - д.2 1;

- ул. Домодедовская, д. 9;

- Шипиловский пр., д. 39, корп. 1;

- Ореховый бульвар, д. 21, корп. 1, д. 25;

- ул. Маршала Захарова, д. 10;

- Каширское ш., д. 82;

- Ореховый бульв., д. 11;

- ул. Шипиловская, д. 5;

- Каширское ш вл. 94-2;

- Борисовский пр., д. 12, корп. 1;

- ул. Шипиловская, д. 13, корп. 2;

- ул. Домодедовская, д. 14;

- ул. Генерала Белова, д. 33/19.

В целях обеспечения безопасности передвижения пешеходов через улично-дорожную сети в районе дома 23 по улице Маршала Захарова обустроены искусственные дорожные неровности.

- Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади

На территории района за 2024 год имеется освободившаяся жилая площадь из 9 отдельных квартир и 3 комнат. Указанные жилые помещения находятся на сигнализации и опечатаны (под охраной ООО «Дельта»):

- Домодедовская ул., д. 20, корп. 3;

- Шипиловская ул., д. 34, корп. 2;

- Домодедовская ул., д. 1, корп. 3;

- Домодедовская ул., д. 20, корп. 1;

- Шипиловская ул., д. 23, корп. 2;

- Шипиловская ул., д. 6, корп. 3;

- Генерала Белова ул., д. 21;

- Борисовский пр., д. 44, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 12, корп. 1;

- Маршала Захарова ул., д. 11;

- Шипиловский пр., д. 41, корп. 4;

- Маршала Захарова ул., д. 12, корп.3.

7. В социальной области:

7.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир для инвалидов-колясочников в 2024 году не проводился.

  - Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2024 году управой района проведен ремонт жилого помещения для ребенка – сироты.

Цена контракта составила 1 056 251 рубль 00 копеек.

Основные виды работ:

- оклейка обоев, окрашивание потолков;

- замена напольного покрытия, межкомнатных дверей,

- замена проводки, розеток и осветительных приборов;

- замена оконных блоков;

- замена радиаторов отопления;

- замена полотенцесушителя, сантехники, ванны, туалета.

В октябре 2024 года в управу района поступил запрос из Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по вопросу проведения ремонта 6-ти квартир детей-сирот.

В соответствии с личными заявлениями опекунов, проведение ремонтных работ запланировано на 2025 год.

7.3. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в натуральном выражении

Решением Комиссии адресную социальную помощь получили 56 человек, из которых:

- ветераны труда, в связи с расходами по замене сантехники, счетчиков, покупки одежды и товаров длительного пользования;

- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп) в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов, замены сантехники, счетчиков, покупки одежды и товаров длительного пользования;

- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери) в связи с приобретением одежды для детей;

- неработающие граждане в связи с трудной жизненной ситуацией.

Детям из семей льготных категорий вручено 1 214 билетов на новогодние представления и 52 сладких подарка.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны управой района совместно с Советом ветеранов района Орехово-Борисово Северное, организованно поздравление 43 юбиляров-долгожителей района с вручением памятных подарков.

7.4. Адаптация квартир для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024 году работы по адаптации квартир для лиц с ограниченными возможностями управой района не проводились.

7.5. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков

На базе ГБУ ДСЦ «Мир молодых» в районе для детей и подростков до 18 лет в 2024 году работали 11 бесплатных досуговых студий, количество занимающихся в которых составило 294 человека.

Досуговые студии:

- Студия раннего развития «Слогарики»

- Студия развития для самых маленьких «Музыкальная шкатулка»

- Студия «Английский с удовольствием»

- Судия «Английский в книгах»

- Студия «Английский дошколятам»

- Студия «Скоро в школу»

- Творческая студия «Фантазеры»

- Студия «Мир красок»

- Творческая студия «Чудеса в решете»

- Студия «Буквоежка»

- Досуговый клуб «Вдохновение»

Также на базе досугового центра организовано 8 бесплатных спортивных секций, количество занимающихся в которых составило 249 человек.

Спортивные секции:

- Секция «Тактика и логика»

- Секция шахматы шашки «Рокировка»

- Секция «Хоккей»

- Секция «ОФП»

- Секция «Лыжные гонки»

- Секция «Настольный теннис»

- Секция «Йога - забота о себе»

- Секция «Лыжи»

В течении 2024 года организовано и проведено 125 культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятия с общим охватом 5 537 человек, из них:

64 спортивных мероприятий с охватом 3 084 человека, из которых 5 мероприятий проведены дистанционно с охватом 650 человек (открытые тренировки, дворовые праздники, зарядки, турниры, ледовые дискотеки и т.д.);

61 культурно-досуговых мероприятия с охватом 2 453 человек, в том числе 8 проведено дистанционно с охватом 342 человека. Среди мероприятий дворовые праздники, открытые уроки, мастер-классы, интерактивные программы, культурно-досуговые и социально значимые мероприятия и т.д.

Также на территории района работает обособленное структурное подразделение "Территориальная клубная система "Орехово" Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Объединение культурных центров Южного административного округа", в котором действует 230 клубно-досуговых формирований для детей и подростков до 18 лет, в них занимается 3 499 человек:

Районный культурно-досуговый центр "Созвездие"

Студия спортивного бального танца "Фламинго";

Молодежный камерный хор "Виват";

Театральная студия "Карман";

Секции единоборств "Айкидо",

Секция "Оздоровительная йога";

Студия классического танца "Баллета";

Клуб современного мечевого боя "Дружина";

Любительский театр "Авангард";

Хоровая капелла "Moderne";

Центр творчества "Московские окна"

Хореографический ансамбль "ПалитраПрофиДэнс";

Студия спортивного бального танца "ЮникДанс";

Блетная школа "Армида";

Студия Эстрадно-джазового вокала "Соло";

Изостудия "Юные художники";

Студия интеллектуального развития "Буква за буквой";

Спортивная секция "Айкидо";

Хор русской песни "Московские окна";

Студия раннего развития "Топотушки";

Вокально-хореографический ансамбль "Яринея";

Центр творчества "Элегия"

Цирковая студия "Арена";

Спортивный клуб художественной гимнастики "Dream";

Фитнес клуб "Движение";

Центр художественных искусств и ремесел

Английский клуб "Мистер-Твистер";

Студии интеллектуального развития "Эрудит";

Арт-студия "Гурьяновой Анны";

Студия керамики "Ритон";

Студия валяния из шерсти "Игрушка";

Клуб "Самбо-81" (насчитывает более 500 воспитанников);

Центр творческого развития "Палитра"

Художественная студия "СтАрт";

Центр творческого развития "Гармония"

Студия развития "Логопед"

В 2024 году организовано и поведено 407 мероприятий с охватом 32 072 человека.

7.6. Мемориальные акции

В 2024 году проведено 15 мемориально-патронатных мероприятий у памятников «Воинам-зенитчикам 155 дивизии народного ополчения» (Ореховское кладбище), «Защитникам Отечества» (Березовая роща) и «Памятника в честь подвига ветеранов войн, подразделений особого риска, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф», посвященных Дням воинской славы и памятным датам: 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Дню защитника Отечества; Дню ветеранов подразделений особого риска; Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Дню памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны; 81-й годовщине со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; Дню города; 83-й годовщине Парада на Красной Площади; 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом;

83-й годовщине начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой; 83-й годовщине формирования Московского народного ополчения.

В мероприятиях приняло участие 376 человек. Активными участниками мероприятий являются: Совет ветеранов района, ГБУ ДСЦ «Мир молодых», Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное, Общественные советники, образовательные учреждения района: ГБОУ «Школа № 878» (кадетские классы), ГБПОУ «Юридический колледж».

7.7. О работе молодежной палаты.

Молодежная палата образована в целях отражения позиции молодежи по вопросам государственной политики, формулирования молодежной проблематики, представляющей общественный интерес.

За 9 лет существования неоднократно обновлялся состав Молодежной палаты. На сегодняшний день в ее составе 8 человек, из них – 5 – основной состав, 3 – претенденты.

В постоянном режиме ведется работа по привлечению новых кандидатов из числа активной молодежи района. В рамках данной работы Палата активно взаимодействует с образовательными учреждениями, расположенными на территории района: школами, колледжами, филиалом Московского финансово-юридического университета.

Среди совместных мероприятий, проведенных в 2024 году можно отметить:

- квиз «Россия без границ» и презентация Системы молодежного парламентаризма для студентов Учебного Корпуса «Домодедовский» Московского финансово-юридического университета МФЮА. В рамках мероприятия студентов познакомили с Молодежным Парламентом города Москвы, новыми проектами, которые активно развиваются в Центре Молодежного парламентаризма, возможностях членов молодежного парламента;

- молодежная палата совместно с колледжем «Царицыно» в рамках проекта «Имен связующая нить» организовали и провели в Музее Победы интерактивную встречу для школьников лагеря «Лето Побед» на тему «Фольклор и наше национальное самосознание». В ходе мероприятия провели фольклорную викторину и рассказали о проектах, которые реализуются на территории района Орехово-Борисово Северное. В конце встречи дети написали письма и открытки для наших бойцов в зоне специальной военной операции;

- члены молодежной палаты совместно с ГБУ ДСЦ «Мир молодых» провели познавательно-образовательный «Журфикс» по профилактике вовлечения молодежи в противоправную деятельность. В мероприятии приняли участие ГБОУ г. Москвы «Школа № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова», участники юнармейского отряда «Альфа», где обсудили актуальные вопросы терроризма, акцентировав внимание на новом аспекте – интернет-пространство как поле для действия террористических организаций XXI века. Мероприятие стало важным шагом в формировании активной гражданской позиции среди представителей молодежной среды.

Благодаря таким мероприятиям появляется возможность пополнять численный состав Палаты инициативной и творческой молодежью.

Члены молодежной палаты активно взаимодействуют с общественными советниками района, с Центром московского долголетия, а также районным Советом ветеранов.

В октябре 2024 года в управе района Орехово-Борисово Северное был проведен круглый стол, организованный Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) на тему: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через взаимодействие органов системы профилактики с молодежной палатой района и вовлечение несовершеннолетних в деятельность Общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», где Молодежная палата выступила с презентацией социально-значимого проекта «Достойное поколение», который запланирован к реализации на территории района Орехово-Борисово Северное при поддержке образовательных учреждений и органов системы профилактики правонарушений в 2025 году.

Активное участие Молодежная палата принимала в мемориально-патриотических акциях, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в городских проектах: «Мастер слова», «Мастерская знаний», а также Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2024».

Молодежная палата района активно участвовала в проектах Мэра Москвы «Наш Двор – Добрые соседи», являясь организаторами праздников для всей семьи в разных округах города. Мероприятия включали в себя большую культурную программу: детская анимация, творческие мастер-классы, интерактивные викторины, спортивные и активные игры.

Члены Молодежной палаты района стали активными помощниками в организации и проведении мероприятий в рамках проектов Мэра Москвы «Лето в Москве» и «Зима в Москве»: проводили интересные тренинги, занятия и мастер-классы для детей и взрослых. В рамках проекта «Спортивные выходные» молодые парламентарии помогали в проведении уроков по танцам и летним видам спорта.

В 2025 году Молодежная палата продолжит заданный темп работы по реализации социально-значимых инициатив и проектов в нашем районе.

7.8. Взаимодействие с общественными организациями

На территории района действует 11 общественных организаций:

- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 9 863 человек;

- Совет многодетных семей – насчитывает 129 семей, в которых 233 несовершеннолетних ребёнка и 6 семей с детьми - инвалидами;

- Местная районная организация Московской городской общественной организации всероссийского общества инвалидов - МРО МГОО ВОИ – 300 человек;

- Местная районная организация Московской городской организации всероссийского общества слепых - МРО МГО ВОС - 53 человека;

- Местная районная организация Московской городской организации всероссийского общества глухих - МРО МГО ВОГ - 51 человек;

- Отделение районной Московской организации «Чернобыль-Защита» - 106 человек;

- Отделение районной Московской организации «Вдовы Чернобыля»- 12 человек;

- Районная организация Московской ассоциации жертв политических репрессий –88 человек;

- Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей (районное отделение) – 26 человек;

- Районное отделение ветеранов подразделений особого риска - 13 человек;

- Районная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда – 10 человек.

Управа района взаимодействует с общественными организациями по следующим основным направлениям:

- правовая и социальная защита ветеранов и пенсионеров, сохранение и поддержание их здоровья;

- патриотическое воспитание молодёжи;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, реализация социально-значимых проектов с участием ветеранов и пенсионеров района;

- создание благоприятных условий для деятельности ветеранской организации.

Управа района осуществляет оплату коммунальных платежей всех помещений первичных ветеранских советов района, находящихся в оперативном управлении управы.

В 2024 году выдана 231 подарочная карта в торговую сеть «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», 9 подарочных наборов и 836 билетов к памятным датам (Дню снятия блокады Ленинграда, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Годовщине битвы под Москвой, Международному дню инвалидов).

Также проведено награждение и поздравление ветеранов к Дням воинской славы:

общественные организации района посетили культурно-массовые мероприятия и получили подарочные сертификаты и продуктовую помощь, предоставленные префектурой Южного административного округа:

- выдано 28 подарочных карт в рамках 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда;

- выдано 56 билетов на окружное мероприятие (концерт), посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

- выдано 53 билета на окружное праздничное мероприятие (концерт), посвященное Дню защитника Отечества;

- выдано 40 билетов в рамках Международного Дня 8 марта в Культурном Центре «Москворечье»;

- выдано 38 билетов на окружное мероприятие, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Культурном Центре «Москворечье»;

- выдано 99 подарочных карт для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей;

- выдано 65 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы в театр Терезы Дуровой на спектакль «Не бойся быть счастливым»;

- выдано 24 подарочные карты в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы, для вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- выдано 9 подарочных наборов для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- выдано 39 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы – праздничный концерт в «Культурный Центр «Москворечье» «Память Победы»;

- выдано 55 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы – концертная программа «Памяти Героев посвящается…» в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ».

- выдано 55 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню России в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ».

- выдано 66 билетов в рамках проведения Дня Семьи, любви и верности в театр Терезы Дуровой на спектакль «Вокзал на троих»;

- выдано 65 билетов на окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню города Москвы в театр Терезы Дуровой на спектакль «Третий-лишний?»;

- выдано 56 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню города праздничный концерт в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ».

- выдано 2 подарочные карты в рамках 81-й годовщины Курской битвы для участников ВОВ и участников Курской битвы;

- выдано 57 билетов в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ» на окружное мероприятие, посвященное Дню старшего поколения;

- выдано 33 подарочных карты в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню старшего поколения;

- выдано 58 билетов на окружное мероприятие в рамках Дня народного единства в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ»;

- выдано 58 билетов на окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню матери – праздничный концерт в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ»;

- выдано 58 билетов на окружное мероприятие, посвященное 83-й годовщине Битвы под Москвой в ГАУК г. Москвы «Культурный Центр ЗИЛ»;

- выдано 23 подарочные карты в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню Матери;

- выдано 6 подарочных карт в рамках окружного мероприятия, 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой для вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – участникам битвы за Москву;

- выдано 6 подарочных карт в рамках окружного мероприятия, посвященного 30-летию со дня основания организации для Несовершеннолетних узников фашистских концлагерей;

- выдано 10 подарочных карт в рамках Дня Героя Отечества;

- выдано 65 билетов на окружное праздничное мероприятие, приуроченное к встрече Нового 2025 года – в театр Терезы Дуровой спектакль «Искуситель»;

- 67 многодетных семей получили билеты в театр «Ленинский 77»

7.9. Работа с общественными советниками.

В районе Орехово-Борисово Северное 261 общественных советников главы управы. Координацию деятельности общественных советников осуществляет Районный совет общественных советников в составе 5 человек, возглавляемый Председателем.

В тесном взаимодействии с управой района Орехово-Борисово Северное, аппаратом Совета депутатов муниципального округа, районными организациями общественные советники ведут активную работу по информированию жителей:

- об изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (о реализации программ капитального ремонта, формированию предложений по благоустройству района);

- о мерах социальной поддержки населения;

- о мероприятиях, акциях, проектах, проводимых на территории района, округа и города.

Подводя итоги 2024 года, хотелось бы выделить основные мероприятия и направления работы Общественных советников за отчетный период:

- участие в обучающих проектах, круглых столах и семинарах;

- реализация социально-значимых проектов;

- участие в городских акциях, окружных и районных мероприятиях;

- участие в городских конкурсах.

С 2023 года Общественные советники района принимают участие в информационном проекте для всех, кто хочет узнать, как обезопасить себя и не попасться в руки мошенникам организованном Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с ГУ МВД по городу Москве «Перезвони сам».

По традиции Общественные советники приняли участие в Этнографическом диктанте, который прошел в очном и в онлайн-формате. На территории района было открыто 7 площадок, приняли участие 650 человек.

Активное участие Общественные советники принимают в онлайн опросах, общественных обсуждениях на портале «Активный гражданин».

В январе 2024 года, в преддверии выборов Президента Российской Федерации, советники главы управы привлекли значительное количество жителей к сбору подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина.

Среди мероприятий, проходивших в районе в традиционном живом формате, хотелось бы выделить участие общественных советников в общегородском субботнике; районных праздниках – 9 мая и традиционных поздравлениях ветеранов во дворах района; Мемориально-патронатных акциях, мероприятиях ко Дню города.

Активное участие Общественные советники приняли в реализации проектов Мэра Москвы «Лето в Москве» на площадках района в парках ГМЗ Царицыно и Борисовские пруды, «Зима В Москве» на межрайонной площадке в парке Шмелевский ручей. Они не только были непосредственными участниками мастер-классов, спортивных и досуговых мероприятий, регулярно информировали и привлекали жителей района, а также сами выступили в качестве организаторов интерактивных мероприятий.

В течении всего летнего периода 2024 года в тесном взаимодействии с управой района, ГБУ Жилищник, депутатом Московской городской Думы Орловым С.В. и общественными советниками проводились встречи по вопросам благоустройства и содержания дворовых территорий.

Совместно с депутатом Московской городской Думы Орловым С.В., учащимися образовательных учреждений, специалистами по истории и культуре, краеведами Общественными советниками района реализован большой проект по истории Орехово-Борисово. В рамках проекта проведено большое количество встреч, состоялось открытие выставки в Музее Москвы. Итогом реализации проекта - установлены информационные стенды в исторических точках района в сентябре 2024 года.

Отдельно хотелось бы отметить участие Общественных советников в городских творческих конкурсах. Неоднократно наши участники занимали призовые места – конкурс «Общественное признание», конкурс «10 лет ОС - ДОБРЫЕ ДЕЛА». По итогам городского конкурса «Общественное признание» в 2024 году семья нашего общественного советника стала победителем в номинации «Мы пример для всех».

8. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Одной из основных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является осуществление мер по координации деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, экстремизма и суицидального (антивитального) поведения среди несовершеннолетних, а также по выполнению планов работы городской, окружной и районной комиссий; защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

Координационная деятельность комиссии реализуется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других законах города Москвы.

В соответствии с порядком образования районных комиссий и требований действующего законодательства (Закон города Москвы от 13.04.2005 № 12), количественный состав Комиссии составляет 17 человек.

В состав комиссии входят представители управы района, ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное города Москвы, ГБУ города Москвы «Мой семейный центр «Планета Семьи», Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №1, ОСП ГБУК города Москвы «Объединение культурных центров Южного административного округа», ГБУЗ МНПЦ ДЗМ филиал № 6, ГБУ Центр Досуга «Мир Молодых», управления по развитию массового спорта в ЮАО город Москвы ГБУ «МОСГОРСПОРТА» Москомспорта, совета ОПОП района Орехово-Борисово Северное города Москвы, ГБОУ города Москвы Школа № 878, «Детская городская поликлиника № 12 ДЗМ», 1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

Работа КДН и ЗП района осуществляется путем межведомственного взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За период 2024 года проведено 24 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 54 материала в отношении несовершеннолетних не достигших возраста уголовной или административной ответственности (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или определения об отказе в возбуждении административного производства), 110 профилактических вопроса различной тематики в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, 10 организационных вопросов.

За 12 месяцев 2024 года на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района рассмотрено 95 административных протокола, из них:

- в отношении несовершеннолетних 39;

- в отношении взрослых лиц - 72, из них:

69 в отношении родителей (законных представителей):

по ч.1 ст. 5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей) – 58;

по ч.2 ст. 5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей) – 4;

по ст.20.22 КРФ об АП (употребление несовершеннолетними спиртных напитков) – 7.

3 в отношении иных взрослых граждан:

по ст. 6.10 КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях привлечены к административной ответственности:

- 30 несовершеннолетних (21 административный штраф, на сумму 17400 рублей, предупреждение - 9);

- 58 взрослых (предупреждение - 35; административный штраф - 23 на сумму 17800 рублей).

Всего наложено штрафов на общую сумму 35 200 рублей.

В качестве приоритетных направлений КДН и ЗП района поставлена деятельность по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охрана его здоровья и нравственности, а также содействие в решении жизненных проблем семьям с детьми.

С профилактического учёта Комиссии за 2024 год сняты - 
10 несовершеннолетних, из них:

- по исправлению – 5 человек,

- в связи с достижением совершеннолетия – 3 человека,

- в связи с переменой места жительства – 2 человека.

На профилактическом учёте в КДН и ЗП района состоит:

- 9 несовершеннолетних;

- 10 семей: 12 родителей, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении своих детей; в указанных семьях проживают – 18 несовершеннолетних.

Прекращено проведение индивидуальной профилактической работы с 16 семьями несовершеннолетних.

За отчетный период выявлено 21 человек (18 семей), в которых проживают 30 несовершеннолетних детей, с которыми организована индивидуально-профилактическая работа.

Проведено 19 оперативно-профилактических мероприятий, в которых приняли участие специалисты КДН и ЗП района. Мероприятия направлены на предупреждение безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, распространения наркомании среди подростков, предотвращения проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии, на выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртосодержащей продукции.

На официальном сайте управы района Орехово-Борисово Северное в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» размещаются профилактические памятки, контакты служб помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, информационные материалы для детей и родителей, а также ежеквартальные планы мероприятий ГБУ ДСЦ «Мир Молодых» с целью информирования населения о предстоящих досуговых мероприятиях.

9. Работа со стационарными, нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли

Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района представлен по 1 123 объектами стационарной и нестационарной торговой сети, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания.

Стационарные предприятия торговли - 732, из них:

- продовольственные магазины – 129

- непродовольственные магазины – 455

- интернет торговля (постоматы, пункты выдачи и т.д.) – 148

Предприятия общественного питания –129, из них:

- открытая сеть – 101 на 3 430 посадочных мест;

- закрытая сеть – 28 на 2800 посадочных мест;

Предприятия бытового обслуживания – 222 (на 717  рабочих мест).

Нестационарные торговые объекты – 40 единицы:

- павильоны «Цветы» – 1 (нестационарный торговый объект со специализацией, расположенный по адресу: Борисовский проезд, вл.5А);

- модульные объекты – «Мороженное» - 3 ед.; «Печать» - 12 ед.., тележки со специализацией «Прохладительные напитки», «Мороженное», «Горячая выпечка» - 3 ед.)

- сезонная сеть – 21 (16 летних кафе, 3 бахчевых развала, 2 елочный базар).

В 2024 году за торговлю в неустановленном месте вынесено 4 постановления по ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении административного наказания в виде штрафа, по протоколу вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 10 тыс. руб., с нарушителей взысканы штрафы на сумму 5 тыс. руб. В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.  В связи с чем за период 2024 года составлен 1 протокол по ст. 20.25 КоАП и направлен мировому судье судебного участка по месту жительства привлекаемого.

Данные об административных правонарушениях вносятся в систему ЕГАС СИОПР.

Вопрос предупреждения и пресечения несанкционированной торговли находится на постоянном контроле управы района.

- На основании постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" включено в перечень 5 объектов общественного питания. Все пять объектов прокатегорированы и имеют утвержденные паспорта безопасности. Кафе «Эгриси» ООО «Эгриси» ведет работу по актуализации паспорта безопасности, в настоящее время паспорт находится на согласовании в УМВД по ЮАО города Москвы.

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» утвержден Перечень торговых объектов, расположенных на территории района, подлежащих категорированию и паспортизации в интересах их антитеррористической защищенности, в который вошло 87 объекта. Работа по актуализации данного перечня проводится на постоянной основе. Осуществляется постоянный контроль за открытием новых предприятий, ведется работа по актуализации данных, контроль за соблюдением сроков действия и оформления паспортов безопасности.

- По состоянию на 31.12.2024 комиссионно прокатегорировано 33 объекта:

- - 30-ти объектам присвоена категория.

- - 30-ть объектов имеют утвержденные паспорта безопасности.

- - 3-м объектам категория не присвоена (0 категория) и разработка паспорта безопасности не требуется.

- Утвержденные акты и паспорта безопасности прикреплены в ЕГАС СИОПР.

- В ежедневном режиме проводится мониторинг и анализ цен на продуктовую корзину с 50-тью позициями и высокотехнологичные товары, с 11-тью позициями с помощью приложения «Мобильный инспектор» для оперативной передачи информации в режиме онлайн в Департамент торговли и услуг города Москвы.

Управой района продолжена работа по упорядочению размещения рекламы на предприятиях потребительского рынка. Проводится мониторинг размещения наружной рекламы на объектах потребительского рынка и услуг, размещения вывесок в оконных проемах в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 902-ПП от 25.12.2013.

Организовано и проведено более 5 онлайн семинаров-консультаций на различные темы для предприятий торговли и услуг.

При поддержке Правительства Москвы ежегодно проводятся конкурсы на лучшее оформление к праздникам: Новый год, 9 мая и Лето в Москве.

За период 2024 года от района Орехово-Борисово Северное подано более 80 заявок на городской и окружной конкурс к вышеуказанным праздникам по четырем номинациям: «Лучший несетевой магазин», «Лучший торговый центр», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие сферы бытовых услуг». В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» горожане выбирают лучший вариант украшения в каждой номинаций.

Торговый центр «Каширская Плаза» и Международный автомобильный центр «Москва-Танья», стали призерами конкурса «Лето в Москве» и получили денежные призы.

Проведена работа по размещению на предприятиях потребительского рынка и услуг информации, побуждающая граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ, а именно:

-  на внешних и внутренних экранах торговых центров– 13 шт.

- плакаты А3 – 380 шт.

Фотоотчет размещен в систему ЕГАС СИОПР.

10. Участие в проведении месячников, субботников

В соответствии с распоряжением Правительства города Москвы в период с 01 апреля по 30 апреля организованы работы в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.

Осуществлялись работы по прометанию входных групп жилых домов, детских и спортивных площадок, очистке лотковой части внутриквартальных проездов, парковочных карманов, дорожно-тропиночной сети и тротуаров, контейнерных площадок.

Проводились работы по промывке малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках, ограждений, лотковой части, асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и тротуаров, прогребанию газонов. Выполнены работы по промывке 151 контейнерной площадки, замене более 50 урн, расположенных на дворовых территориях района.  С дворовых территорий района вывезено 121 куб.м мусора. Выполнены 3 промывки дворовых тротуаров и проездов с моющим средством «Торнадо».

В апреле 2024 года проведены 2 общегородских субботника на озелененной территории вдоль Каширского шоссе и Борисовского проезда (яблоневый сад), в ходе которых выполнены работы по прогребанию 10 га газонов; осуществлен вывоз 16 куб. м мусора. Выполнены работы по высадке деревьев – 20 шт.

10.1. Посадка зеленых насаждений в рамках программы "Миллион деревьев"

Силами подрядной организации Мосприроды в рамках программы «Миллион деревьев» проведены работы по посадке деревьев на 7 дворовых территориях, где высажено 29 деревьев и на объектах второй категории - 19 деревьев. Высадка кустарников не производилась.

11.Организация деятельности ОПОП

В районе действуют 10 общественных пунктов охраны порядка, расположенные по адресам: Шипиловская ул., д. 20; Домодедовская ул., д. 11; Шипиловская ул., д. 14; Ореховый бульв., д. 7, корп.1; Шипиловская ул., д. 25, корп.1 (2 ПС ОПОП); ул. Генерала Белова, д. 21, корп.1; ул. Генерала Белова, д. 21, корп.2; Шипиловская ул., д. 5; Шипиловская ул., д. 15.

В актив ОПОП входят 101 член ОПОП и 53 члена совета ОПОП – представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД, представители общественных организаций.

В 2024 году в ОПОП поступило 3 939 обращений граждан, в том числе:

- о фактах социального неблагополучия в семьях- 104

- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких престарелых граждан – 199

- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 79

- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах- 69

- о нарушении тишины и покоя граждан - 15

- нарушение правил торговли - 0

- профилактика нарушений общественного порядка- 788

По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от членов ОПОП в 2024 году:

- оказана консультативно-правовая помощь – 2980

- направлена информация в органы государственной власти – 928

- доведена информация в оперативном порядке – 293

- проведено проверок и рейдов – 2553 / 26

- сообщено в службу Социальный патруль – 11

Председателями совета ОПОП района проведена работа по выявлению не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2024 году выявлено 237 квартир. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.

После соответствующего оформления документы переданы в ИФНС на 21 квартиру.

12. Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

На территории района расположено 146 многоквартирных домов, из них 103 дома повышенной этажности, 424 системы ДУ и ППА (от 12 этажей и выше).  82 дома с системами ДУ и ППА (333 системы) находятся на обслуживании ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».  21 дом в управлении частных управляющих организаций, ЖСК и ТСЖ на самоуправлении (91 система ДУ и ППА). Управляющими организациями заключен договор на обслуживание данных систем со специализированными организациями.

В районе ведется постоянный контроль за соблюдением мер противопожарной защиты. В случае обнаружения посторонних предметов в подвальных и чердачных помещениях, а также на лестничных клетках, принимаются оперативные меры по устранению выявленных нарушений. Проводится разъяснительная беседа с жителями района о недопущении хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях. На информационных стендах (472 шт.) подъездов жилых домов размещен агитационный материал по обеспечению пожарной безопасности. Проводились встречи со старшими по домам и подъездам по вопросу обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, во время которых раздавались агитационные материалы по пожарной тематике и инструкции о мерах пожарной безопасности в квартирах, правила действия жителей при обнаружении пожара.

На территории района работает Учебно-консультационный пункт по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Учебно-консультационный пункт оснащен необходимыми учебно-методическими материалами для проведения занятий с населением.

Обучено 4 консультанта для проведения консультаций с жителями района. За год консультационный пункт посетили 292 жителя района.

По итогам смотра конкурса на лучший УКП, Учебно-консультационный пункт района занял 1 место среди УКП ЮАО города Москвы, 3 место среди УКП города Москвы.

На территории района действует районное звено МГСЧС, в состав которого входят органы постоянного управления в составе Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района, Единая дежурная диспетчерская служба района и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), которые созданы на базе:

- ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»,

- ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 166 ДЗМ",

- ГБУ города Москвы Геронтопсихиатрический центр «Орехово-Борисово» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,

- ГБУК города Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей заповедник «Царицыно».

Всего 263 человека.

По итогам смотра конкурса на лучшее НФГО, Пост радиационно-химического наблюдения ГБУ г. Москвы «Жилищник   района Орехово-Борисово Северное» занял первое место в ЮАО города Москвы.

В 2024 году в целях подготовки районного звена МГСЧС проведены:

- Штабная тренировка по теме «Действия органов управления района при переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время»,

- Тактико-специальное учение по теме: «Обеспечение населения водой при возникновении ЧС»,

- Командно-штабное учение по теме: «Организация работы КЧС и ПБ района при возникновении ЧС техногенного характера на объекте с массовым пребыванием людей».

Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района проводятся ежеквартально, при возникновении необходимости проводятся внеочередные заседания. В 2024 году проведено 4 заседания, с участием представителей 1-го регионального отделения надзорной деятельности Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОМВД района, пожарно-спасательной части № 25.

Актуализирован План гражданской обороны и защиты населения района и План приведения в готовность гражданской обороны района.

Актуализирован План действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Актуализирован План обеспечения населения района питьевой водой при нарушении функционирования центральной системы водоснабжения.

Актуализирован План укрытия населения района.

Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории района готовы к развертыванию 3 Пункта временного размещения населения общей вместимостью на 1570 человек.

Для укрытия населения оборудовано 36 укрытий в подвалах многоквартирных домов.

13. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам

Во исполнение Положения об управе района, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти», в соответствии с распоряжением управы района Орехово-Борисово Северное от 25.12.2023 № ОС-05-55 «Об определении мест для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год», на 2024 год управой района по согласованию с филиалом № 13 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ.

На 2024 год предоставлено 12 мест для отбывания наказания в виде исправительных работ (уборщик служебных помещений) и 12 мест для отбывания наказания в виде обязательных работ (уборка служебных помещений) в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

За период 2024 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 15 человек, в виде исправительных – 7 человек.

Всем осужденным, приговоренным к исправительным и обязательным работам, предоставлены места для отбывания наказания своевременно в соответствии с действующим законодательством РФ, жалоб и замечаний по вопросу трудоустройства осужденных не поступало.

Также, распоряжением управы района от 18.12.2023 № ОС-05-56 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год» на 2024 год управой района определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных работ.

На 2024 год предоставлено 10 мест для отбывания наказания в виде обязательных работ (уборка служебных помещений) в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

За период 2024 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 13 человек, направленных территориальными органами федеральной службы судебных приставов города Москвы.

14. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу

Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», распоряжением Мэра Москвы от 06.03.2024 № 103-РМ «Об объединенной муниципальной призывной комиссии города Москвы» в районе организованы и проведены мероприятия по выполнению нормы призыва граждан на военную службу в 2024 году.

В ходе весеннего призыва 2024 года:

- проведено оповещение призывников, вручено 240 повесток, что составляет 44% от направленных;

- явка составила 58,53%;

- призвано 115 человек, что составило 169% планового задания;

- отправлено в ряды ВС РФ 82 человека, что составило 121% планового задания (план-68).

В ходе осеннего призыва 2024 года:

- проведено оповещение призывников, вручено 130 повесток, что составляет 22% от направленных;

- явка составила 45%;

- призвано 78 человек (99%) планового задания

- отправлено в ряды ВС РФ 78 человек, что составило (99%) планового задания (план-79).

При проведении призыва граждан на военную службу в 2024 году.

- изучены личные дела призывников 100%;

- жалоб и заявлений от призывников не поступало;

- заявлений об альтернативной службе не поступало.

Никаких жалоб со стороны родителей призывников района не поступало, происшествий нет.

15. Об итогах работы административной комиссии

За период 2024 года в Административную комиссию управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных правонарушениях поступило 23 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Законом города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»:

- 22 протоколов из Отдела МВД России по Району Орехово-Борисово Северное города Москвы по ст. 3.13 «Нарушение тишины и покоя граждан».

- 1 протокол из Комитета ветеринарии города Москвы по ст. 5.6 «Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек».

За период 2024 года проведено 15 заседаний Административной комиссии района Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных правонарушениях, на которых рассмотрено 23 материала административных дел, из них вынесены постановления:

- 3 штрафа на сумму 4000 рублей;

- 15 предупреждений;

- по 5 административным материалам производства прекращены:

2 – в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности;

- – в связи с отсутствием состава административного правонарушения;

- – в связи с вынесением устного замечания в связи с малозначительностью административного правонарушения.

За период 2024 года наложено взыскания на сумму 4000 рублей. Указанные штрафы в установленный законом срок оплачены не были.

В службу судебных приставов направлено 2 материала на общую сумму 2000 рублей.

1 постановление на сумму 1000 руб. Царицынским отделом ФССП России по городу Москве исполнено, производство прекращено. 1 постановление находятся в производстве Царицынского ОССП.

По 1 постановлению срок добровольной оплаты штрафа не истек.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.  В связи с чем, за период 2024 года составлено 3 протокола по ст. 20.25 КоАП (1 протокол за период 2023 года) и направлены мировому судье судебного участка по месту жительства привлекаемых.

По 2 протоколам мировыми судьями вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в двукратном размере штрафа, 1 протокол находится в производстве мирового судьи судебного участка.

16. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное с жителями района

16.1. Портал «Наш город»

В период с 01 января по 31 декабря 2024 года в рабочий кабинет управы района и ГБУ Жилищник района Орехово-Борисово Северное информационного портала «Наш город» поступило 10 104 обращений, из них:

«Дома» - 5 239 обращений;

«Дворовые территории» - 3 978 обращений;

«Дороги» - 379 обращения;

«Городские объекты» - 244 обращений;

«Парки, скверы, ОПТ» - 200 обращений;

«Остановки общественного транспорта» - 30 обращений;

«Учреждения» - 27 обращения;

«Вестибюль станции метро» - 1 обращение;

«Торговые объекты» - 6 обращений.

Обращения, поступившие во вкладку Дворы, Дома и Дороги носят текущий характер и закрываются в соответствии с регламентным сроком. Обращения, требующие капитальных работ, ставятся на дополнительный контроль после согласования. К ответам прикладываются фотографии, акты о проведенных работах, справки управляющих компаний и инженерной службы, а также гарантийные письма от сторонних организаций.

Нарушения регламентного срока при подготовке ответов поступивших обращений не допускаются.

16.2. Работа с обращениями граждан

В управу района напрямую в 2024 году поступило 661 обращение граждан по различным каналам связи, из которых: 130 обращений из МГД, прокуратуры и прочих организаций, 140 письменных обращений, 350 на официальный сайт управы района, 41 обращение с приема главы управы.

По сравнению с 2023 годом объем поступивших обращений граждан увеличился (2023 - 587/2024 - 661) за счет обращений на официальный сайт управы района (2023 – 316/ 2024- 350).

Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для жителей района продолжают оставаться вопросы:

- содержание и эксплуатация жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг, благоустройство придомовой территории);

- капитальный ремонт в многоквартирных домах;

- гаражное хозяйство, парковки, транспорт;

- социальное обеспечение;

- безопасность и охрана правопорядка.

Особую категорию обращений составляют коллективные и повторные обращения жителей:

За 2024 год поступило - 13 коллективных обращений и 41 повторное.

Следует отметить, что в повторных обращениях жители обращаются на получение неполного ответа или выражают не согласие с ранее полученным ответом.

Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения контрольных поручений и формального подхода к их исполнению, а также принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному обращению граждан.

За текущий период проведено 29 приемов, на которых главой управы района Орехово-Борисово Северное принято 41 житель района.

Из 661 обращения, поступивших напрямую в управу района, зарегистрированы и рассмотрены:

- решено в установленный срок – 230 обращений,

- решен в продленный срок – 50 обращений,

- не решен, установлен новый срок (доп. контроль) – 4 обращения,

- не обоснован (разъяснено) – 258 обращений.

Для решения вопросов, не требующих вмешательства руководителей управы (уборка территорий, содержание и техническое состояние чердаков, подвалов, подъездов и пр., плановые благоустроительные работы), сотрудники управы ведут прием жителей на местах – в управе района, снимая тем самым социальную напряженность и предоставляя оперативную информацию.

В течение года обновляется информация на стендах, расположенных в районе.

16.3. Публичные слушания

В 2024 году в районе Орехово-Борисово Северное  публичные слушания и общественные обсуждения не проводились.

16.4. Издание периодических средств массовой информации и сотрудничество с ними

Новости управы района размещаются в регулярно обновляемой электронной версии газеты «Борисовские пруды», также ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Южные горизонты», в которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района.

На официальном сайте района Орехово-Борисово Северное                  www.http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/ публиковалась информация о деятельности района, мероприятиях, проводимых в районе, комиссиях, действующих при управе, проведении встреч с населением,  информация по вопросам социальной сферы  и многое другое.

Информация на сайте обновлялась ежедневно.

На сайте района жители оставляли свои заявления, которые рассматривались в установленные законом сроки.

17. Координационный совет управы района Орехово-Борисово Северное по вопросам местного самоуправления.

Заседания Координационного совета в управе района Орехово-Борисово Северное в 2024 году проходили ежемесячно, составлено 12 протоколов. Рассматривались вопросы:

- Об итогах работы с обращениями граждан за 2023 год;

- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- О пресечении несанкционированной торговли на территории района;

- О готовности служб района к зимней эксплуатации 2024-2025 гг.;

- О санитарном состоянии территории района Орехово-Борисово Северное г. Москвы;

- О проведении работ по подготовке жилого фонда к весенне-летней эксплуатации;

-  Об итогах рассмотрения обращений, поступивших на портал «Наш город», за 1 квартал 2024 года;

-  О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе;

- О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;

- О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период;

- О текущей работе КДНиЗП района Орехово-Борисово Северное;

- О работе по снижению/погашению задолженностей за жилищно-коммунальные услуги;

- О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений;

- О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района;

- О работе по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений;

-  О подготовке объектов индустрии зимнего отдыха к сезону 2024-2025 гг.;

- О работе служб района в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

18. Подготовка и проведение выборов в 2024 году

В 2024 году проведены выборы Президента Российской Федерации и депутатов Московской городской Думы. Во время проведения выборов были доступны несколько способов голосования:

- дистанционное электронное голосование;

- голосование через специальные терминалы электронного голосования, которые были установлены на УИК;

- традиционный способ – бумажные бюллетени.

17 марта 2024 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. Явка избирателей составила – 39,72 %

8 сентября 2024 года – выборы депутатов Московской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 26. Явка избирателей составила – 42,77 %

19. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа Орехово-Борисово Северное

В течение 2024 года принято участие во всех заседаниях Совета депутатов муниципального Орехово-Борисово Северное.

В отчетном году в районе была проведена большая работа по выполнению городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась совместно с депутатами Совета депутатов, которые участвовали в осуществлении контроля за ходом работ и принимали участие в их приемке.

Так же на согласование в Совет депутатов вносятся вопросы о направлении средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в связи с выделением финансирования на проведение работ по благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное.

Уважаемые депутаты!

Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнения плана социально-экономического развития района.

Наша задача сделать район процветающим, благоустроенным, и удобным для проживания жителей, сохранить и приумножить традиции района.

В завершении отчета хочу выразить благодарность депутатам Совета депутатов за активное участие в жизни района.